Table of Contents

# CIT AI Tech — Business Plan Estratégico 2026–2029

Versão: 2.0 | Data: 2026-05-11 | Confidencial — Uso Interno

Empresa: CIT AI Tech — Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) privado, LGPD compliance + IA. v2.0 corrige 7 débitos identificados em auditoria VVV: Gov Estadual/Federal adicionados, produtos ICT formalizados, Saúde com gate, PESTEL/SWOT atualizados.

## Nomenclatura Adotada

| Designação Cognitiva | Código técnico | Status |
| --- | --- | --- |
| Setor Público Municipal | Alfa | Ativo — opera hoje |
| Setor Público Estadual | Alfa-E | NOVO — alvo declarado |
| Setor Público Federal | Alfa-F | NOVO — alvo declarado |
| Saúde Privada | Beta | Wave 2A condicional (gate PoC ETL M4) |
| Educação Privada | Gamma | Wave 2B — oceano azul crítico |
| Entidades Associativas | Delta | Wave 3 |
| Profissionais Autônomos | Épsilon | FORA DO ESCOPO ATIVO |
| Empresas de Médio e Grande Porte | Zeta | FORA DO ESCOPO ATIVO |

## Sumário Executivo

A CIT AI Tech é um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) privado que opera no cruzamento de dois ativos únicos: knowledge jurídico profundo em LGPD (2 advogadas especializadas) e capacidade de desenvolvimento IA (engenheira TI + infraestrutura ICT). Essa combinação permite transformar o que hoje é serviço manual de R$600k/contrato em produto automatizado de R$15–50k, escalável para centenas de clientes com a mesma equipe.

O produto atual — metodologia LGPD em 4 fases validada em prefeituras — será manufacturado em 5 produtos com IA: Data Discovery Automatizado, Anonimização Inteligente LAI/LGPD, AI-DPO Copilot, Plataforma SaaS e ETL/Middleware. Cada produto resolve um gargalo operacional real identificado em campo.

O mercado é obrigatório, grande e sem player dominante. 76,7% dos órgãos públicos federais permanecem em grau inexpressivo ou inicial de adequação LGPD [FATO — TCU Acórdão 1.384/2022 + nova auditoria 2024]. A ANPD publicou o eixo “poder público” como prioridade explícita de fiscalização 2026–2027 [FATO — ANPD gov.br dez/2025]. O ECA Digital (Lei 15.211/2025) criou urgência regulatória para educação privada, com vigência março/2026 [FATO]. Nenhum SaaS dedicado existe para educação privada [FATO — VVV auditado].

Como ICT, a CIT AI Tech contrata diretamente com órgãos públicos via Art. 75 IV Lei 14.133/2021 (dispensa de licitação), reduzindo ciclos de 12–18 meses para 2–8 semanas.

### 10 Decisões Centrais

| # | Decisão | Rationale |
| --- | --- | --- |
| 1 | CIT AI Tech como ICT privado | Art. 75 IV dispensa licitação — diferencial absoluto vs. concorrentes |
| 2 | 3 produtos IA como core | Data Discovery + Anonimização LAI/LGPD + AI-DPO Copilot — manufatura do serviço |
| 3 | Educação Privada #1 formal | FDC-U 9.00, oceano azul, ECA Digital, margem 70–85% |
| 4 | Gov. Estadual + Federal como expansão B2G | 76,7% desconformes + ANPD prioriza poder público 2026–2027 |
| 5 | Setor Público Municipal como motor de caixa | Metodologia validada, 0 reescrita, canal via consórcios |
| 6 | Saúde Privada condicional a PoC ETL M4 | VVV=0.70 — não escalar antes de validar integração MV/Tasy |
| 7 | INPI obrigatório antes de venda B2G | Habilita Art. 75 IV “d” (licenciamento IP) |
| 8 | Registro IP/INPI dos algoritmos IA | Exclusividade técnica para dispensa de licitação |
| 9 | Canal via consórcios intermunicipais | 1 contrato → N municípios — escala sem custo linear |
| 10 | VVV contínuo (λ=0.30) | Mercado volátil — reavaliação obrigatória a cada 6 meses |

### Ranking FDC-U Oficial + Expansão Estadual/Federal

| Posição | Segmento | Score | Wave |
| --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1° | Educação Privada | 9.00/10 | Wave 2B — Paralela CRÍTICA |
| 🥈 2° | Saúde Privada | 7.28/10 | Wave 2A — Condicional PoC ETL |
| 🥉 3° | Entidades Associativas | 6.92/10 | Wave 3 — Canal federação |
| 4° | Setor Público Municipal | 4.92/10 | Wave 1 — Motor de caixa |
| ★ | Gov. Estadual + Federal | ~7.30–7.00 | Wave 2 paralela — alvo declarado [INFERÊNCIA — validar PNCP] |
| — | Profissionais Autônomos | 4.32/10 | Fora do escopo ativo |
| — | Empresas M/G Porte | 4.46/10 | Fora do escopo ativo |

## 1. Contexto e Problema de Mercado

### 1.1 O Ambiente Regulatório

A LGPD (Lei 13.709/2018) está em vigor desde setembro/2020. A ANPD tornou-se autarquia autônoma em 2026, consolidando capacidade de fiscalização independente [FATO — Lei 14.460/2022].

Dados críticos de mercado: - 76,7% dos órgãos públicos federais em grau inexpressivo/inicial de adequação LGPD [FATO — TCU Acórdão 1.384/2022] - Nova auditoria TCU 2024 expandida para estados e municípios via Rede Integrar (TCEs parceiros) [FATO — portal.tcu.gov.br] - ANPD abriu 81 processos de fiscalização em 2025 [FATO — Poder360 2025] - ANPD Mapa Prioridades 2026–2027: eixo “poder público” explícito [FATO — gov.br/anpd dez/2025] - ECA Digital (Lei 15.211/2025): obrigações para dados de menores, vigência março/2026 [FATO]

### 1.2 A Dor Real por Público

Setor Público (municipal, estadual, federal): - Dor: responsabilização pessoal do gestor (improbidade administrativa, perda de cargo) [FATO — transcrição] - Dor: conflito LAI × LGPD — obrigação de publicar vs. proibição de expor dados pessoais - Gatilho: notificação TCE/MP, auditoria TCU, início de mandato - Sem multa pecuniária (Art. 52 §3° LGPD) — dor é reputação + TCE/TCU [FATO]

Saúde Privada: - Dor: dado sensível + sanção até 2% faturamento + risco credenciamento operadoras - Gatilho: auditoria ANS, vazamento, notificação ANPD - ANPD prioriza dados sensíveis saúde 2026–2027 [FATO]

Educação Privada: - Dor: dado de menor + ECA Digital vigente + reação parental a vazamento - Gatilho: ECA Digital vigente março/2026, zero solução dedicada disponível [FATO]

### 1.3 O Mercado: Grande, Obrigatório, Sem Dominante

| Segmento | Universo | Fonte | VVV |
| --- | --- | --- | --- |
| Prefeituras municipais | ~5.570 | IBGE 2024 | [FATO] |
| Câmaras municipais | ~5.570 | CF/88 | [FATO] |
| Governos estaduais + DF | 27 | CF/88 | [FATO] |
| Ministérios + autarquias federais | ~200+ | gov.br | [FATO] |
| Hospitais privados | ~3.900 | CNES/Moody’s 2024 | [FATO] |
| Escolas privadas básicas | ~42.491 | INEP Censo 2024 | [FATO] |
| Sindicatos ativos | ~8.000–15.000 | Min. Trabalho | [INFERÊNCIA] |
| Cartórios extrajudiciais | ~8.800 | CNJ 2024 | [FATO] |

Nenhum player domina mais de 15% em qualquer segmento [INFERÊNCIA — análise competitiva].

### 1.4 A Lacuna Atual

A empresa opera hoje com modelo fee-for-service de alta intensidade humana (R$600k/contrato, 12 meses, equipe presencial) que não escala [FATO — transcrição]. O mesmo knowledge jurídico pode ser manufacturado em produto com IA, reduzindo custo para R$15–50k e ciclo para 4–8 semanas.

## 2. Solução: Portfólio de Produtos CIT AI Tech

### 2.1 O Que a CIT AI Tech Oferece

Não é consultoria. Não é SaaS genérico. É infraestrutura de compliance LGPD construída sobre knowledge jurídico profundo + IA, contratável sem licitação via ICT.

Diferencial central:

| Dimensão | Consultoria tradicional | SaaS genérico | CIT AI Tech |
| --- | --- | --- | --- |
| Knowledge B2G | ✅ Alto | ❌ Nenhum | ✅ Alto |
| Automação IA | ❌ Manual | ✅ Parcial | ✅ Nativo |
| Integração sistemas | ❌ Planilha | ❌ Manual | ✅ ETL/API |
| Contratação pública | Licitação longa | Licitação longa | Art. 75 IV ICT — direto |
| Escala | 1:1 (servidor dedicado) | 1:N genérico | 1:N especializado |

### 2.2 Catálogo de Produtos — Os 5 Produtos CIT AI Tech

#### PRODUTO 1 — Plataforma LGPD SaaS

O que é: Dashboard multi-tenant + RIPD + DSAR + mapeamento de dados. Compliance básico centralizado. Derivado de: Metodologia 4 fases validada em campo (Simone) → automatizada (Camila). Modelo: Assinatura mensal fixa. Para quem: Todos os segmentos — produto de entrada.

#### PRODUTO 2 — Data Discovery Automatizado ★ ICT

O que é: Agente IA varre SQL/NoSQL/arquivos do cliente e cria inventário automático de dados pessoais — classifica dado comum vs. sensível vs. menor. Derivado de: Knowledge jurídico (Simone sabe o que é dado sensível) → treinamento do agente IA (Camila). Valor: Substitui centenas de horas de entrevistas manuais. Diagnóstico em dias, não meses. Modelo: Projeto (setup) + assinatura monitoramento. Nota: Registro INPI obrigatório antes de venda — habilita Art. 75 IV “d”.

#### PRODUTO 3 — Anonimização Inteligente LAI/LGPD ★ ICT (exclusivo B2G)

O que é: IA tarja automaticamente dados pessoais em PDFs, Diários Oficiais e documentos antes da publicação via LAI. Derivado de: Expertise interseção LAI × LGPD (Simone + Gislene) → algoritmo NLP (Camila). Valor: Resolve o maior gargalo operacional do setor público — publicar sem expor. Hoje fazem à mão. Modelo: Usage-based (documentos processados/mês). Diferencial: Nenhum concorrente entende LAI + LGPD + automação. Produto exclusivo B2G.

#### PRODUTO 4 — AI-DPO Copilot ★ ICT

O que é: Agente IA treinado em LGPD + LAI + ECA Digital. Responde titulares, redige RIPDs, apoia Ouvidoria, guia DPO humano. Derivado de: Knowledge Simone → base de conhecimento do agente. 1 especialista treina o agente. Agente atende 10x mais clientes. Valor: DPO-as-a-Service acessível para prefeituras pequenas (sem orçamento para DPO humano). Para grandes, reduz carga. Modelo: Assinatura mensal (por órgão/organização).

#### PRODUTO 5 — ETL/Middleware LGPD

O que é: Conecta via API nos sistemas do cliente (e-Cidade, MV/Tasy, sistema escolar). Monitora dados pessoais continuamente. Gera alertas, RIPD automático, notificação de incidentes. Derivado de: Conhecimento dos sistemas municipais (operação existente) + Camila constrói os conectores. Valor: Switching cost alto — cliente não desconecta depois de integrar. Receita recorrente por volume. Modelo: Usage-based (registros processados) + setup de integração. Status por segmento: - Setor Público (e-Cidade, TCE): add-on — validado conceitualmente - Educação Privada (Class, Phonexao): CORE — a validar PoC - Saúde Privada (MV/Tasy/Soul MV): CORE — gate: PoC M4 obrigatório antes de escalar

### 2.3 Sequência de Venda (Funil Natural)

CLIENTE ENTRA POR:
  Data Discovery (diagnóstico — baixo risco, alta percepção de valor imediata)
        ↓
  AI-DPO Copilot (recorrência mensal)
        ↓
  Anonimização LAI/LGPD (stickiness no workflow diário — B2G)
        ↓
  ETL/Middleware (integração profunda — switching cost máximo)

### 2.4 Modelo de Precificação Híbrido

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  ASSINATURA BASE (Plataforma + AI-DPO Copilot)      │ ← Fixo mensal
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  USAGE-BASED (ETL/Middleware + Anonimização)         │ ← Por volume processado
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│  PROJETO (Data Discovery + implantação)              │ ← Uma vez (setup)
└──────────────────────────────────────────────────────┘

## 3. Análise de Mercado

### 3.1 Segmentação

| Segmento | Universo | Decisor | Ciclo | Dor LGPD | Produto core |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Educação Privada | ~42.491 escolas | Diretor/Mantenedor | 15–45 dias | ECA Digital + dado de menor | Plataforma + AI-DPO + ETL |
| Saúde Privada | ~40.000 estab. | Dir. Adm. + DPO | 45–90 dias | Dado sensível + sanção 2% | ETL MV/Tasy + AI-DPO |
| Setor Público Municipal | ~5.570 prefeituras | Procurador + Prefeito | 2–8 sem. (ICT) | Responsabilização pessoal | Data Discovery + Anonimização + AI-DPO |
| Setor Público Estadual | 27 UFs × secretarias | CIO + PGE | 3–6 meses (ETEC) | TCU/ANPD + sistemas legados | Data Discovery + Anonimização + AI-DPO |
| Setor Público Federal | ~200+ autarquias | CIO + Procurador | 6–12 meses | TCU + 76,7% desconformes | Data Discovery + AI-DPO |
| Entidades Associativas | ~50.000 entidades | Presidência | 60–90 dias | Filiação = dado sensível | Plataforma + AI-DPO |

### 3.2 Análise PESTEL — Foco B2G

#### Político

| Fator | Direção | Certeza |
| --- | --- | --- |
| ANPD fiscalização escalando — poder público eixo prioritário 2026–2027 | Muito Positivo | 95% [FATO] |
| TCU auditoria LGPD expandida para estados e municípios 2024 | Positivo | 90% [FATO] |
| Art. 75 IV Lei 14.133/2021 — dispensa para ICT (via rápida) | Muito Positivo | 95% [FATO] |
| Pressão fiscal municípios — orçamentos apertados | Negativo | 75% [INFERÊNCIA] |
| Início de mandatos 2025–2029 — janela para novos contratos | Positivo | 80% [INFERÊNCIA] |

#### Econômico

| Fator | Direção | Certeza |
| --- | --- | --- |
| Limite dispensa ICT 2025: R$65.492 — cabe piloto SaaS | Positivo | 95% [FATO] |
| SaaS B2B crescendo 15–25% CAGR no Brasil | Positivo | 70% [INFERÊNCIA] |
| Pressão orçamentária saúde privada pós-pandemia | Negativo | 75% [INFERÊNCIA] |
| Educação privada em recuperação | Neutro | 85% [FATO — FENEP 2024] |

#### Social

| Fator | Direção | Certeza |
| --- | --- | --- |
| Consciência crescente sobre dados de crianças — reação parental intensa | Positivo para Educação | 85% [FATO — LGPD Art. 14] |
| Cultura accountability pública — TCU mais ativo | Positivo para B2G | 80% [FATO — TCU Acórdão 523/2024] |

#### Tecnológico

| Fator | Direção | Certeza |
| --- | --- | --- |
| IA viabiliza automação de compliance jurídico (NLP, Data Discovery) | Muito Positivo | 85% [FATO — estado arte IA 2026] |
| Fragmentação TI pública — sistemas legados heterogêneos | Misto | 90% [FATO] |
| APIs governamentais melhorando (e-Cidade, SIAFI, SEI) | Positivo | 70% [INFERÊNCIA] |

#### Regulatório

| Fator | Direção | Certeza |
| --- | --- | --- |
| ANPD autônoma 2026 — fiscalização mais agressiva | Muito Positivo | 90% [FATO] |
| ECA Digital (Lei 15.211/2025) — vigência março/2026 | Muito Positivo para Educação | 95% [FATO] |
| Notificação incidentes 72h (Resolução ANPD 15/2024) | Positivo — gera produto | 90% [FATO] |
| Art. 52 §3° — setor público sem multa pecuniária | Negativo para urgência | 95% [FATO] |

#### Legal

| Fator | Direção | Certeza |
| --- | --- | --- |
| DPO obrigatório para todos os órgãos (Art. 39 LGPD) | Muito Positivo — AI-DPO Copilot | 90% [FATO] |
| Responsabilidade pessoal gestores (improbidade) | Positivo — driver emocional | 75% [INFERÊNCIA] |
| LAI × LGPD — conflito operacional diário no B2G | Muito Positivo — Anonimização | 90% [FATO — TCE-PR 1153/2025] |

### 3.3 Análise Competitiva

#### Tier 1 — Concorrentes Saúde Privada

| Concorrente | Foco | Preço | Diferencial | Ameaça |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confidata | Saúde dedicado | R$497–R$3.497/mês [FATO] | 17 agentes IA, hosting 100% BR | ALTA |
| Be Compliance | Saúde + geral | Não público [GAP A VALIDAR] | IA Athena, DSAR, RIPD automático | ALTA |
| Safetyfyi | Saúde dedicado | Não público [GAP A VALIDAR] | Dados sensíveis clínicas | ALTA |

Diferencial CIT AI Tech vs. Tier 1: ETL integrado + knowledge B2G + contratação ICT sem licitação.

#### Tier 2 — Generalistas

| Concorrente | Preço | Posicionamento |
| --- | --- | --- |
| LGPD Cloud | R$199,90/mês [FATO] | SaaS commodity, sem B2G |
| PROTEGON | Freemium | Multi-setorial, sem ICT |
| OneTrust | US$10k+/ano [FATO] | Enterprise global, sem foco B2G |

Gap de pricing identificado: R$3.500–R$55.000/mês = território CIT AI Tech para oferta especializada B2G.

#### Mapa Competitivo por Segmento

| Segmento | Concorrência | Janela CIT |
| --- | --- | --- |
| Setor Público Municipal | LGPD Faça, LGPD Tech, TOW | Aberta — via ICT é diferencial |
| Setor Público Estadual/Federal | Big4 + consultorias | Aberta — sem player ICT dedicado [INFERÊNCIA] |
| Educação Privada | Zero SaaS dedicado | Oceano azul — janela crítica ECA Digital |
| Saúde Privada | Confidata, Be Compliance, Safetyfyi | Competida — diferenciar por ETL + ICT |
| Entidades Associativas | Consultorias gerais | Aberta |

## 4. Segmentos Prioritários (FDC-U)

### 4.1 Metodologia FDC-U

Score(segmento) = Σ [ w_i × f_i(A_i) ] | Σ pesos = 1,00

| # | Dimensão | Peso | Função |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Timing/Urgência | 0,12 | (+) |
| II | Margem Bruta | 0,10 | (+) |
| III | Moat/Defensabilidade | 0,12 | (+) |
| IV | Dor LGPD | 0,10 | (+) |
| V | Ciclo de Venda | 0,08 | (-) |
| VI | Escala/TAM | 0,08 | (+) |
| VII | Competição | 0,10 | (-) |
| VIII | Fit ETL/Middleware | 0,12 | (+) |
| IX | Fit Metodologia Atual | 0,08 | (+) |
| X | Potencial de Disrupção | 0,10 | (+) |

### 4.2 Ranking Oficial

Educação Privada    ████████████████████ 9.00 ★ VENCEDOR
Saúde Privada       ██████████████░░░░░░ 7.28
Entid. Associativas ████████████░░░░░░░░ 6.92
Gov. Estadual*      ████████████░░░░░░░░ ~7.30 [INFERÊNCIA — sem PNCP]
Gov. Federal*       ████████████░░░░░░░░ ~7.00 [INFERÊNCIA — sem PNCP]
Setor Público Mun.  ████████░░░░░░░░░░░░ 4.92

*Scores estadual/federal são inferências — validar via pesquisa primária PNCP antes de precificar.

### 4.3 Perfil por Segmento Prioritário

#### EDUCAÇÃO PRIVADA — Score 9,00 | Wave 2B | CRÍTICA

- Universo: ~42.491 escolas privadas básicas [FATO — INEP 2024]

- Urgência: ECA Digital vigente março/2026 — zero SaaS dedicado [FATO]

- Decisor: Diretor/Mantenedor único — ciclo 15–45 dias

- Produto: Plataforma + AI-DPO Copilot + ETL sistema escolar

- Pricing estimado: R$800–1.500/mês base + R$1–2k/mês ETL [INFERÊNCIA]

- LTV:CAC: 24:1 estimado [INFERÊNCIA — não validado empiricamente]

- Canal: FENEP/SINEPE + integração ERP escolar (Sponte, Wpensar)

- Objeção #1: “Sou pequeno, ANPD não vai me fiscalizar”

- Counter: ECA Digital + pai pode acionar ANPD individualmente

#### SAÚDE PRIVADA — Score 7,28 | Wave 2A | CONDICIONAL PoC ETL

- Universo: ~40.000 estabelecimentos [FATO — CNES/Moody’s 2024]

- Urgência: ANPD prioriza dados sensíveis saúde 2026–2027 + sanção 2% faturamento [FATO]

- Decisor: Dir. Administrativo + Dir. Médico + DPO — ciclo 45–90 dias

- Produto: ETL MV/Tasy + Plataforma + AI-DPO

- ⚠️ GATE M4: PoC integração MV/Tasy obrigatório antes de escalar — VVV=0.70 [INFERÊNCIA]

- Pricing estimado: R$2–5k/mês base + R$3–8k/mês ETL [INFERÊNCIA]

- Canal: ANAHP + parceria MV/Tasy oficial

- Objeção #1: “MV/Tasy já cobre LGPD no HIS”

- Counter: HIS cobre só o HIS; RH, ouvidoria, faturamento ficam descobertos

#### SETOR PÚBLICO MUNICIPAL — Score 4,92 | Wave 1 | MOTOR DE CAIXA

- Universo real (ICP): ~1.200–1.400 municípios 20–100k hab [FATO — IBGE MUNIC 2024]

- Urgência: TCE/MP notificando + início de mandatos 2025 [FATO]

- Decisor real: Procurador Geral — ciclo 2–8 semanas via Art. 75 IV ICT

- Produto: Data Discovery + Anonimização LAI/LGPD + AI-DPO Copilot

- Pricing: R$15–50k/ano por faixa populacional [INFERÊNCIA]

- Canal: Consórcios intermunicipais (1:N) + Art. 75 IV direto

- Objeção #1: “e-Cidade já cobre LGPD”

- Counter: ERP cobre só dado interno; inventário transversal é obrigatório

#### GOV. ESTADUAL + FEDERAL — Score ~7,30–7,00 | Wave 2 Paralela | ALVO DECLARADO

- Universo: 27 estados + ~200 autarquias federais [FATO]

- Urgência: TCU 76,7% desconformes + ANPD eixo “poder público” 2026–2027 [FATO]

- Decisor: CIO Estadual + PGE — ciclo 3–6 meses via ETEC/Art. 75 IV

- Produto: Data Discovery + Anonimização LAI/LGPD + AI-DPO Copilot

- Vantagem ICT: ETEC (Encomenda Tecnológica) para casos complexos; CPSI para inovação

- Pré-requisito: 1 caso âncora municipal validado + INPI registrado

- ⚠️ GAP A VALIDAR: Preços praticados em contratos LGPD estaduais/federais — pesquisar PNCP

- Canal: ABEP (rede de empresas estaduais de TI) + parceria Serpro como complemento

#### ENTIDADES ASSOCIATIVAS — Score 6,92 | Wave 3

- Universo: ~50.000 entidades [INFERÊNCIA]

- Canal: Convênio guarda-chuva com federação → N membros de 1 contrato

- ⚠️ GAP A VALIDAR: Interesse real de federações não confirmado — pesquisa primária pendente

- Produto: Plataforma + AI-DPO

## 5. Modelo de Negócio

### 5.1 As 5 Camadas de Produto por Segmento

| Produto | Educação | Saúde | Mun. | Estadual/Fed. | Assoc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plataforma SaaS | ✅ Core | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Discovery | ✅ | ✅ | ✅ Core | ✅ Core | ⚠️ |
| Anonimização LAI/LGPD | ❌ | ❌ | ✅ Core | ✅ Core | ❌ |
| AI-DPO Copilot | ✅ Core | ✅ | ✅ Core | ✅ Core | ✅ |
| ETL/Middleware | ✅ Core | ✅ Gate M4 | Add-on | Add-on | ❌ |

### 5.2 Pricing por Segmento

⚠️ Todos os valores abaixo são estimativas [INFERÊNCIA — VVV=0.52]. Validar via pesquisa primária antes de tabela oficial.

| Segmento | Plataforma/mês | Data Discovery | Anonimização/mês | AI-DPO/mês | ETL/mês | Total Ano 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setor Público Municipal | R$1–3k | R$5–15k (projeto) | R$1–3k | R$2–5k | R$2–5k | R$15–50k |
| Setor Público Estadual | R$3–10k | R$20–80k (projeto) | R$3–8k | R$5–15k | R$3–8k | R$50–300k [GAP] |
| Saúde Privada | R$2–5k | R$10–30k (projeto) | — | R$2–4k | R$3–8k | R$114–264k |
| Educação Privada | R$800–1.5k | R$3–10k (projeto) | — | Incluso | R$1–2k | R$32–62k |
| Entidades Assoc. | R$500–2k | — | — | R$1–3k | — | R$18–60k |

### 5.3 Unit Economics por Segmento

⚠️ WTP 85% volátil — estimativas não validadas empiricamente [INFERÊNCIA]. Validar com 3–5 entrevistas por segmento antes de BSC-02 final.

| Segmento | CAC est. | LTV est. | LTV:CAC | Payback | Margem Bruta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Setor Público Municipal | R$30–80k | R$200–400k | ~4:1 | 6–12 meses | 55–70% |
| Setor Público Estadual | R$100–300k | R$500k–2M | ~5:1 | 12–18 meses | 60–75% [GAP] |
| Saúde Privada | R$80–150k | R$720k–1M | 6,7:1 | 8,3 meses | 55–75% |
| Educação Privada | R$2–5k | R$90–120k | 24:1 | 1,2 meses | 70–85% |
| Entidades Assoc. | R$50–100k | R$72–108k | 1,4:1 | 25 meses | 60–75% |

## 6. Estratégia de Entrada e Expansão (Waves)

### 6.1 Visão Geral

M1   M3   M6   M9   M12  M15  M18  M21  M24
|    |    |    |    |    |    |    |    |
├─────────────────────────────────────────┤  Wave 1: Setor Público Municipal
     ├──────────────────────────────┤        Wave 2A: Saúde Privada [CONDICIONAL PoC M4]
          ├────────────────────────────────┤ Wave 2B: Educação Privada [PARALELA — CRÍTICA]
     ├────────────────────────────────────┤ Wave 2C: Gov. Estadual [ALVO DECLARADO]
                         ├───────────────┤  Wave 3: Entidades Associativas

### 6.2 Wave 1 — Setor Público Municipal: Motor de Caixa (M1–M12)

Objetivo: Gerar caixa imediato + validar produtos ICT + conquistar 1 caso âncora para expansão estadual.

| Mês | Ações prioritárias | Gate |
| --- | --- | --- |
| M1 | INPI protocolo IP algoritmos • General/CEO definido • Estado plataforma (Camila) • CRM implantado | INPI protocolado + General nomeado |
| M2 | MVP plataforma + AI-DPO Copilot + Data Discovery (versão básica) | MVP funcional 3 usuários |
| M3 | Whitepaper Parecer Art. 75 IV • Contato 5 consórcios prioritários | 3 reuniões com consórcios |
| M6 | 5 municípios piloto • ARR >R$100k | 3 contratos assinados |
| M12 | 15–20 municípios • 1 caso âncora estadual iniciado • ARR >R$400k | 1 estado em pipeline |

Investimento Wave 1: R$250–350k

### 6.3 Wave 2A — Saúde Privada: Condicional PoC ETL (M3–M12)

⚠️ GATE OBRIGATÓRIO M4: Antes de escalar, PoC integração MV ou Tasy deve confirmar viabilidade técnica e econômica. Se PoC falhar → recursos redirecionam para Wave 2B e 2C.

| Mês | Ação | Gate |
| --- | --- | --- |
| M3 | Selecionar 2–3 hospitais/clínicas piloto | Carta de intenção |
| M4 | PoC ETL MV/Tasy — extração 1 tabela de dados | ✅ PoC funcionando OU ❌ redirecionar |
| M5–M6 | Se PoC OK: piloto completo go-live | 2 pilotos validados NPS >8 |
| M9–M12 | Se M6 OK: escalar 10 clientes | ARR Saúde >R$300k |

### 6.4 Wave 2B — Educação Privada: Oceano Azul (M4–M18) PARALELA — CRÍTICA

⚠️ ECA Digital vigente março/2026. Não esperar Wave 2A. Executar em paralelo.

| Mês | Ação | Gate |
| --- | --- | --- |
| M4 | Módulo consentimento parental • PoC 1 sistema escolar | 1 escola testando |
| M5–M6 | 3 pilotos escolas (gratuito/desconto) • Validar UX | Feedback ≥4 escolas positivo |
| M6 | Publicar pricing • Contato FENEP/SINEPE | Pipeline inicial |
| M9–M12 | 20 escolas pagando • Canal self-service funcional | ARR Educação >R$100k |
| M12–M18 | Convênio federação • 50 escolas | ARR Educação >R$400k |

Investimento Wave 2B: R$500–700k

### 6.5 Wave 2C — Gov. Estadual + Federal: Expansão B2G (M6–M24)

Pré-requisito: 1 caso âncora municipal validado + INPI registrado + Whitepaper Art. 75 IV publicado.

| Mês | Ação | Gate |
| --- | --- | --- |
| M6 | Mapear 3 estados com CIO receptivo + programa digital | 3 reuniões agendadas |
| M9 | Proposta via ETEC (Encomenda Tecnológica) em 1 estado | 1 proposta submetida |
| M12 | 1 estado em piloto via ETEC | Contrato assinado |
| M18–M24 | 3–5 estados ativos • 1 autarquia federal | ARR Gov. Estadual >R$500k |

### 6.6 Wave 3 — Entidades Associativas (M12–M24)

Condicional à validação de interesse com 3+ federações via pesquisa primária.

## 7. Análise Estratégica Sun Tzu

### 7.1 Os 5 Fatores

| Fator | Score | Status |
| --- | --- | --- |
| DAO (Propósito) | 7/10 | Narrativa por segmento definida |
| TIAN (Timing) | 9/10 | ANPD ativa, ECA Digital, 76,7% TCU — janela excepcional |
| DI (Terreno) | 8/10 | Oceano azul Educação + Gov. Estadual/Federal sem player ICT |
| JIANG (Comando) | 5/10 | Fratura interna não resolvida — RISCO CRÍTICO |
| FA (Método) | 3/10 | Plataforma GAP4, sem CRM, sem unit economics reais |
| Score agregado | 6,4/10 | Timing excepcional; método e comando ainda críticos |

### 7.2 SWOT Atualizado

FORÇAS                                    FRAQUEZAS
─────────────────────────────────────     ─────────────────────────────────────
S1. Knowledge jurídico LGPD + LAI         W1. Plataforma status GAP4 [CRÍTICO]
    (Simone + Gislene) [FATO]             W2. Modelo atual não escala [FATO]
S2. Status ICT — Art. 75 IV              W3. Sem unit economics medidos [FATO]
    dispensa licitação [FATO]             W4. Fratura liderança interna [FATO]
S3. Capital político (Wilton/FNDE) [FATO] W5. Sem CRM/pipeline [FATO]
S4. Metodologia 4 fases validada [FATO]   W6. Produtos ICT ainda a construir
S5. 3 produtos IA diferenciados           W7. INPI não registrado ainda
    (Data Discovery + Anonimização        
    + AI-DPO) [FATO — definidos]

OPORTUNIDADES                             AMEAÇAS
─────────────────────────────────────     ─────────────────────────────────────
O1. 76,7% órgãos federais                T1. Confidata/Be Compliance em saúde
    desconformes [FATO — TCU]                 já atuam [FATO]
O2. ANPD prioriza poder público           T2. Conflitos internos paralisarem
    2026–2027 [FATO]                          decisões [FATO — transcrição]
O3. Educação oceano azul —                T3. Plataforma inexistente quando
    zero SaaS dedicado [FATO]                 ETL piloto lançar [GAP4]
O4. ECA Digital urgência imediata         T4. Big4 entrar no B2G estadual
    [FATO — Lei 15.211/2025]                  com recursos maiores [ESPECULAÇÃO]
O5. Art. 75 IV ICT = atalho              T5. Saturação se demorar >12 meses
    de contratação [FATO]                     [INFERÊNCIA]
O6. Anonimização LAI/LGPD —
    conflito operacional diário B2G [FATO]

### 7.3 Posicionamento Competitivo

“CIT AI Tech não vende compliance. Vende eficiência administrativa via IA — contratável sem licitação, construída sobre knowledge jurídico que nenhum SaaS genérico tem.”

## 8. Roadmap de Execução

### 8.1 Milestones M1–M24

| Marco | Mês | Descrição |
| --- | --- | --- |
| M-INPI | M1 | IP algoritmos protocolado no INPI |
| M-General | M1 | CEO/General com veto power definido |
| M-MVP | M2 | MVP plataforma + AI-DPO básico deployed |
| M-ICT | M3 | Whitepaper Parecer Art. 75 IV publicado |
| M-PoC-ETL | M4 | PoC ETL MV/Tasy — gate Wave 2A |
| M-Edu-Piloto | M5 | 3 escolas em piloto Wave 2B |
| M-Gate-6 | M6 | Gates Wave 2A + 2B aprovados |
| M-Estado | M9 | 1 estado em pipeline Wave 2C |
| M-12 | M12 | 15 municípios + 20 escolas + ARR >R$700k |
| M-18 | M18 | Breakeven operacional + 50 escolas + 1 estado ativo |
| M-24 | M24 | ARR >R$2M + 3 estados + federação ativa |

### 8.2 Gates de Aprovação

Gate M1 → M2: - [ ] INPI protocolado - [ ] General/CEO nomeado com veto power - [ ] Estado plataforma documentado (Camila)

Gate M4 — PoC ETL (Wave 2A): - [ ] Integração MV ou Tasy funcionando (1 tabela extraída com sucesso) - [ ] Custo técnico real estimado - [ ] Se falhar → Wave 2A suspensa; recursos para 2B + 2C

Gate M6 — Scale: - [ ] ≥2 pilotos Saúde NPS >8 (se PoC ok) - [ ] ≥2 pilotos Educação validados - [ ] CRM com pipeline 50+ leads - [ ] ARR total ≥R$200k

### 8.3 Red Flags

| Red Flag | Trigger | Ação |
| --- | --- | --- |
| INPI não protocolado | >M2 sem protocolo | BLOQUEIO Art. 75 IV “d” — resolver imediatamente |
| Plataforma inexistente M4 | MVP não entregue | Suspender Wave 2A/2B; focar municipal consultoria |
| PoC ETL falha M4 | Integração técnica inviável | Suspender Wave 2A; alocar em 2B + 2C |
| General não nomeado M1+14d | Decisão em 2 semanas | Wilton assume como decisor de último recurso |
| ARR M6 <R$100k | Abaixo do pessimista | Revisar pricing ou intensificar pipeline municipal |

## 9. Equipe e Organização

### 9.1 Time Atual (VVV=1.0 — transcrição)

| Pessoa | Papel | Expertise | Uso nos produtos |
| --- | --- | --- | --- |
| Simone | Knowledge LGPD | Advogada, ex-operadora, domínio jurídico B2G | Treina AI-DPO, define regras Anonimização, faz implantações |
| Gislene | Engenharia jurídica | Contratos públicos, Art. 75 IV, INPI | Habilitação ICT, estruturação contratos, INPI |
| Camila | Produto + TI/IA | Engenheira, automação, plataforma | Constrói todos os produtos IA |
| Wilton | Comercial + político | Articulação institucional, FNDE, consórcios | Abertura de mercado B2G |

### 9.2 Gaps de Competência

| Competência | Necessidade | Quando contratar |
| --- | --- | --- |
| CEO/General (decisor) | CRÍTICO — imediato | M1 |
| Dev Backend ETL | Wave 2A e 2B | M3 |
| Sales Healthcare | Wave 2A | M6 (se PoC ok) |
| SDR Educação | Wave 2B | M6 |
| Customer Success | Todas as waves | M9 |

## 10. Plano Financeiro

⚠️ VVV=0.52 — projeções estimadas, não validadas empiricamente. Tratar como hipóteses de trabalho até validação com clientes reais.

### 10.1 Projeções de ARR

| Marco | Clientes ativos | ARR (pessimista–otimista) |
| --- | --- | --- |
| M6 | 5–12 | R$150–400k |
| M12 | 20–40 | R$700k–1,5M |
| M18 | 50–100 | R$1,5–3M |
| M24 | 100–200 | R$2,5–5M |

### 10.2 Investimento Estimado

| Wave | Período | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Wave 1 | M1–M12 | R$250–350k |
| Wave 2A (se PoC ok) | M3–M12 | R$600–800k |
| Wave 2B | M4–M18 | R$500–700k |
| Wave 2C | M6–M24 | R$300–500k |
| Wave 3 | M12–M24 | R$400–600k |
| Total 24M |  | R$2,0–3,0M |

### 10.3 Breakeven

Estimativa M18 operacional — condicional a PoC ETL M4 confirmado e Gate M6 aprovado.

## 11. Gestão de Riscos

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Plataforma GAP4 — inexistente quando ETL piloto | ALTA | CRÍTICO | Camila levanta em M1; MVP 8 semanas |
| R2 | INPI não registrado — Art. 75 IV “d” bloqueado | MÉDIA | CRÍTICO | Gislene protocola M1 sprint 1 |
| R3 | Fratura interna — paralisia decisória | MÉDIA | CRÍTICO | General com veto power M1 |
| R4 | PoC ETL MV/Tasy falha | MÉDIA | ALTO | Gate M4 explícito; fallback 2B+2C |
| R5 | Concorrente SaaS Educação antes de CIT | BAIXA | ALTO | Wave 2B em paralelo imediato |
| R6 | Gov. Estadual ciclo >18 meses | MÉDIA | MÉDIO | ETEC como fast-track; 1 âncora primeiro |

## 12. Próximos Passos Imediatos

### 30 Dias (M1)

- Gislene: Protocolo INPI algoritmos (Sprint 1) — BLOQUEADOR

- Wilton: Nomear General/CEO com veto power

- Camila: Levantar estado real plataforma + prazo MVP

- Wilton: Mapear 5 consórcios intermunicipais prioritários

- Gislene + Simone: Whitepaper Parecer Art. 75 IV (draft)

- Todos: CRM implantado + workspace único

### 60 Dias (M2)

- MVP plataforma + AI-DPO Copilot básico deployed

- Pricing draft por segmento

- Selecionar 2–3 hospitais para Wave 2A PoC

- Selecionar 3 escolas para Wave 2B piloto

### 90 Dias (M3)

- PoC ETL M4 — integração MV ou Tasy (1 tabela funcionando)

- 3 municípios com carta de intenção (Wave 1)

- 3 escolas em piloto Wave 2B

- Whitepaper publicado + 3 reuniões consórcios

## Apêndice: Certificado de Qualidade

HIQM_QUALITY_ASSESSMENT:
  artifact: NEOGOV-BUSINESS-PLAN-FINAL-v2.0
  version: 2.0
  date: 2026-05-11

  debitos_corrigidos:
    D1: Gov Estadual + Federal adicionados (TCU 76,7% + ANPD poder público)
    D2: Produtos ICT (Data Discovery + Anonimização LAI + AI-DPO) formalizados
    D3: Saúde Privada com gate PoC ETL M4 explícito
    D4: PESTEL atualizado com dados TCU e ANPD
    D5: SWOT atualizado com forças/oportunidades ICT
    D6: Épsilon/Zeta removidos do escopo ativo
    D7: Unit economics com flag VVV=0.52 explícito

  vvv_global: 0.87

  avisos_mandatórios:
    - WTP e unit economics são estimativas (VVV=0.52) — validar com clientes reais
    - Scores Gov. Estadual/Federal são inferências — pesquisar PNCP
    - Saúde Privada condicional a PoC ETL M4 — não escalar antes
    - INPI é pré-requisito para Art. 75 IV "d" — protocolar M1
    - Plataforma GAP4 é o maior risco operacional — resolver semana 1

  fontes_primarias:
    - Transcrição reunião 06/05/2026 (VVV=1.0)
    - TCU portal — 76,7% órgãos federais inexpressivo/inicial
    - ANPD gov.br — Mapa Prioridades 2026-2027
    - INEP Censo 2024 — 42.491 escolas privadas
    - LGPD Lei 13.709/2018
    - Lei 14.133/2021 Art. 75 IV
    - Confidata.com.br — R$497-R$3.497/mês (FATO)

CIT AI Tech | v2.0 | 2026-05-11 | VVV=0.87 | 7 débitos corrigidos