## DIVISÃO DE FUNÇÕES E CRONOGRAMA

## 1. Matriz de Responsabilidades (Funções)

### Wilton (Presidente)

- Foco Principal: Articulação Institucional, Alianças Estratégicas e Fechamento de Grandes Contratos.

- Atribuições Específicas:

  - Liderar as negociações de alto nível com os presidentes e diretores de Consórcios Intermunicipais.

  - Estabelecer a ponte política e institucional com os Tribunais de Contas (TCU/TCEs) e Escolas de Contas para viabilizar eventos de autoridade.

  - Validar a estratégia de precificação política/comercial e assinar os acordos de cooperação técnica.

### Gislene (Advogada / Estratégia Jurídica e Operações)

- Foco Principal: Engenharia Jurídica de Contratação Pública, Operações e Proteção de Ativos.

- Atribuições Específicas:

  - Elaborar e assinar o Parecer Jurídico Padrão fundamentando a contratação direta do CIT AI Tech por Dispensa de Licitação (Art. 75, IV, "c" e "d" da Lei 14.133/2021) e via Marco Legal das Startups (CPSI).

  - Coordenar o processo emergencial de registro da Propriedade Intelectual (IP) dos softwares e algoritmos junto ao INPI para garantir a exclusividade técnica necessária para a dispensa.

  - Supervisionar o alinhamento das operações e o cronograma geral de entrega dos módulos para o mercado.

  - Garantir o compliance de segurança jurídica nos contratos de rateio e editais de credenciamento junto aos Consórcios Intermunicipais

### Simone (Advogada / Compliance Regulatório e Peças Técnicas)

- Foco Principal: Adequação Normativa e Modelagem de Entregáveis Jurídicos.

- Atribuições Específicas:

  - Estruturar a base jurídica de conhecimento que alimentará o AI-DPO as a Service, garantindo conformidade com as decisões recentes da ANPD, LAI e jurisprudência dos TCEs.

  - Desenvolver os modelos e templates customizados de RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados) e políticas de privacidade que os agentes de IA preencherão automaticamente.

### Camilla (Engenheira de TI / Produto e Infraestrutura)

- Foco Principal: Desenvolvimento Tecnológico, Segurança da Informação e Integração de Sistemas.

- Atribuições Específicas:

  - Consolidar o MVP (Mínimo Produto Viável) das três camadas tecnológicas: Data Discovery automatizado, algoritmo de tarjamento (Anonimização Inteligente) e o copiloto do DPO.

  - Garantir a infraestrutura de nuvem segura (padrões de criptografia e proteção exigidos pela ANPD) e a arquitetura multi-tenant para atender múltiplas prefeituras de forma isolada.

  - Mapear e testar as APIs de integração com os principais sistemas de ERP governamentais utilizados pelos municípios-alvo.

## 2. Cronograma de Execução (Rumo ao Lançamento em Junho/2026)

Como estamos em 6 de maio de 2026, dividiremos o plano em 4 Sprints semanais de preparação e o marco de lançamento.

### Sprint 1: Alinhamento, Base Jurídica e Infraestrutura (06/05 a 13/05)

- TI (Camilla): Ajuste fino dos modelos de linguagem para o Data Discovery e testes de estresse no algoritmo de tarjamento de PDFs.

- Jurídico (Gislene & Simone): Redação da minuta do parecer de Dispensa de Licitação e protocolo do pedido de registro de software (IP) no INPI.

- Presidência (Wilton): Mapeamento e triagem dos 5 consórcios intermunicipais prioritários na região-alvo (foco em municípios de 20k a 100k hab.).

### Sprint 2: Validação de Produto e Pré-Marketing (14/05 a 21/05)

- TI (Camilla): Homologação das primeiras integrações de banco de dados simulados; validação do tempo de resposta do AI-DPO Copilot.

- Jurídico (Simone): Alimentação e testes do AI-DPO com perguntas reais de Ouvidoria e cenários de conflito LAI vs. LGPD.

- Presidência & Jurídico (Wilton & Gislene): Reuniões exploratórias com as defesas e diretorias jurídicas dos consórcios mapeados para apresentar a tese jurídica de contratação via ICT.

### Sprint 3: Embalagem Comercial e Kit de Vendas (22/05 a 28/05)

- TI (Camilla): Congelamento do código do MVP e preparação do ambiente de demonstração comercial (Dashboard institucional).

- Jurídico (Gislene & Simone): Finalização do "Kit de Segurança Jurídica" para o gestor público (Contrato-tipo, Justificativa de Dispensa, Matriz de Riscos).

- Presidência (Wilton): Estruturação da proposta comercial unificada e fechamento da agenda do Roadshow de junho.

### Sprint 4: Homologação Final e Lançamento Interno (29/05 a 02/06)

- Toda a Equipe: Simulação ponta a ponta de uma contratação e implementação (Simulação do IA-Audit rodando em uma base municipal, geração do RIPD e entrega do contrato).

- TI (Camilla): Ativação da página de captação e hotsite da solução GovTech do CIT AI Tech.

## 3. Calendário de Marcos e Entregas (Junho / 2026)

| Data Limite | Marco Civil / Comercial | Responsável Primário | Entregável Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 03/06/2026 | Abertura do Mercado | Wilton | Lançamento oficial da campanha e envio dos convites para o primeiro Webinar Técnico de Governança em parceria com entidades de municípios. |
| 10/06/2026 | Apresentação Jurídica | Gislene & Simone | Disponibilização do Whitepaper e do Parecer de Dispensa de Licitação para Procuradores e Controladores Municipais. |
| 17/06/2026 | Homologação em Consórcio | Wilton & Gislene | Entrada formal da proposta na pauta de assembleia de um Consórcio Intermunicipal para criação da Ata de Registro de Preços. |
| 24/06/2026 | Primeira Prova de Conceito (PoC) | Camilla | Implementação do módulo IA-Audit (Diagnóstico) no primeiro município piloto para gerar o primeiro caso de sucesso comercial. |