NEOGOV

BUSINESS PLAN ESTRATÉGICO 2026–2029

Plataforma de Middleware LGPD por Cluster Vertical

Metodologia:

MEEST-AE v2.1  |  S→Q→I→A  |  FDC-U v1.0  |  Sun Tzu 5 Fatores  |  VVV

Confidencial  |  Maio 2026

VVV Score: 0.96  |  PMQS: 9.12/10

# PARTE I — SUMÁRIO EXECUTIVO

## 1.1 Tese Central

A NeoGov é uma empresa brasileira de soluções LGPD/compliance posicionada num cruzamento estratégico único: expertise jurídica sólida (Simone), capital político com acesso a municípios e FNDE (Wilton), e capacidade tecnológica (Camila), operando num mercado de ~70.000+ entes regulamentados sem player dominante.

O produto central não é SaaS de checklist. É infraestrutura crítica de compliance — um middleware ETL/API que conecta nos sistemas dos clientes (prontuários hospitalares, sistemas escolares, plataformas municipais), extrai e processa dados pessoais continuamente, e gera alertas, RIPDs automáticos e notificações de incidentes. Dados fluindo pela infra NeoGov = switching cost real = moat defensável.

Diagnóstico Sun Tzu: Score 6.4/10 — timing e terreno excepcionais (TIAN=9, DI=8), mas comando e método críticos (JIANG=5, FA=3). "O Céu e a Terra favorecem — sem Método e Comando, a vitória é acidental."

## 1.2 Números Chave

| Métrica | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Mercado endereçável total | ~70k+ entes regulamentados | IBGE/INEP/CNES 2024 |
| Cluster prioritário (Gamma) | 42.491 escolas privadas | INEP Censo 2024 |
| TAM Gamma ARR potencial | R$85–170M/ano | Estimativa FDC-U |
| Investimento total 36 meses | R$7,4M | BSC-03 |
| Breakeven operacional | Mês 18 | BSC-03 |
| ARR alvo M36 | R$3M+ | BSC-03 |
| Melhor LTV:CAC (Gamma) | 24:1 | BSC-03 Unit Economics |
| VVV score consolidado | 0.96 | Multi-artefato |

# PARTE II — DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO [S+Q]

## 2.1 Os 5 Fatores Sun Tzu

| Fator | Score | Síntese |
| --- | --- | --- |
| DAO — Caminho/Propósito | 7/10 | Narrativa diferenciada por cluster. Fratura latente Wilton/Camila/Simone não resolvida. |
| TIAN — Timing/Conjuntura | 9/10 ↑ | ANPD 2026-2027 prioriza saúde+crianças. ECA Digital Lei 15.211/2025 vigente março/2026. |
| DI — Terreno/Mercado | 8/10 ↑ | Gamma oceano azul confirmado (zero SaaS dedicado). Beta competição incipiente. |
| JIANG — Comando/Liderança | 5/10 ↓ | Fratura estrutural. Gaps críticos em produto SaaS, growth marketing e gestão de canal. |
| FA — Método/Processos | 3/10 | Gargalo crítico. Sem CRM, sem métricas, plataforma status desconhecido (Gap VVV). |
| AGREGADO | 6.4/10 | Preparação avançada. Resolver FA+JIANG para atingir 8.5+ |

## 2.2 Análise de Terreno por Cluster

| Cluster | Estado do Terreno | Competição | Urgência |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamma — Educação | OCEANO AZUL confirmado — zero SaaS dedicado | Muito baixa | CRÍTICA — ECA Digital mar/2026 |
| Beta — Saúde | Competição incipiente — 3 players healthcare | Média-Alta | ALTA — ANPD foco saúde |
| Delta — Associativos | Canal federação virtualmente vazio | Praticamente zero | MODERADA |
| Alfa — Público | Já posicionada | Média | BAIXA (sem multa pecuniária) |
| Epsilon — Pequenos | Cheio — SaaS commodity | Alta | Emergente |
| Zeta — B2B Geral | Big4 dominam | Muito alta | Baixa |

## 2.3 SWOT Consolidado

| Forças | Fraquezas |
| --- | --- |
| S1. ETL/Middleware = moat real por cluster S2. Domínio jurídico LGPD (Simone) S3. Capital político (Wilton/FNDE) S4. Metodologia 4 fases validada S5. Cases reais setor público S6. Status Instituto (autoridade) | W1. Plataforma status CRÍTICO [Gap VVV] W2. Modelo fee-for-service não escala W3. Sem CRM/pipeline W4. Sem unit economics medidos W5. Equipe sem competência SaaS/growth W6. Fratura liderança não resolvida |

| Oportunidades | Ameaças |
| --- | --- |
| O1. Gamma oceano azul confirmado O2. ECA Digital mar/2026 urgência regulatória O3. ANPD 2026-2027 prioriza saúde+crianças O4. ~70k+ privados sem player dominante O5. ETL = switching cost alto (infraestrutura crítica) | T1. Confidata/Be Compliance/Safetyfyi em healthcare T2. Plataforma inexistente no lançamento ETL T3. Conflitos internos paralisarem >60 dias T4. Competidor captar R$20M+ e ir all-in T5. Big4 productizar LGPD para médias empresas |

# PARTE III — DECISÃO ESTRATÉGICA [I]

## 3.1 Arquitetura de Produto — 4 Camadas

NeoGov não vende um produto. Vende 4 camadas combináveis por cluster, com ETL/Middleware como produto central defensável:

| Camada | Produto | Modelo Cobrança | Moat |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 Plataforma | Dashboard SaaS + RIPD + DSAR + Mapeamento | Assinatura mensal | Baixo (isolado) |
| L2 ETL/Middleware | API integração contínua — extrai, processa, monitora dados em tempo real | Usage-based (registros/APIs) + Setup fee | ALTO — dados fluem pela infra NeoGov |
| L3 Consultoria | Implantação 4 fases + DPO-as-a-Service | Projeto + Mensalidade DPO | Médio |
| L4 Canal | White-label + Convênios federação guarda-chuva | Revenue share 15-20% | Médio |

## 3.2 Ranking FDC-U Formal — 6 Clusters

Framework FDC-U v1.0 com 10 dimensões ponderadas (Σ pesos = 1.00). Fonte: NEOGOV-FDCU-SCORING-CLUSTERS — artefato mais recente = mais verificado.

| # | Cluster | Score FDC-U | Destaque Principal | Alert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1° | GAMMA — Educação | 9.00/10 | Oceano azul + ECA Digital + Margem 80% | 🔴 CRITICAL |
| 🥈 2° | BETA — Saúde | 7.28/10 | ETL Prontuário + Dor Alta + ANPD Prioriza | 🟡 HIGH |
| 🥉 3° | DELTA — Associativos | 6.92/10 | Canal Sindical + Escala Multiplicadora | 🟡 HIGH |
| 4° | ALFA — Público | 4.92/10 | Motor de Caixa + Ciclo Licitatório Longo | 🟢 MEDIUM |
| 5° | ZETA — B2B Geral | 4.46/10 | Big4 Competem + Heterogeneidade | 🟢 LOW |
| 6° | EPSILON — Pequenos | 4.32/10 | TAM Enorme + SaaS Commodity + Sem ETL | 🟢 LOW |

## 3.3 Pricing por Cluster

| Cluster | Assinatura Base | Setup Fee | ETL/Mês | DPO/Mês | Total/Ano 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alfa | R$5–10k | R$50–100k | R$2–5k | R$3–5k | R$170–340k |
| Beta | R$2–5k | R$30–60k | R$3–8k | R$2–4k | R$114–264k |
| Gamma ⭐ | R$800–1,5k | R$10–20k | R$1–2k | Opcional | R$32–62k |
| Delta | R$30–80/mbr | R$50–100k | Opcional | Incluso | Variável |
| Epsilon | R$199–499 | R$0–500 | N/A | N/A | R$2,4–6k |
| Zeta | R$3–10k | R$30–80k | R$2–5k | R$3–5k | R$126–260k |

# PARTE IV — PLANO DE EXECUÇÃO [A]

## 4.1 Roadmap de Waves — 36 Meses

| Wave | Cluster | Período | Objetivo | Investimento | ARR Alvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wave 1 | Alfa | M1–M12 | Motor de caixa + infraestrutura | R$341k | — |
| Wave 2A | Beta | M3–M12 | Validar ETL/middleware saúde | R$800k | R$500–800k |
| Wave 2B ⭐ | Gamma | M4–M18 | Capturar oceano azul educação | R$600k | R$600k–1,2M |
| Wave 3 | Delta | M12–M24 | Canal federação one-to-many | R$500k | R$400–800k |
| Wave 4 | Epsilon | M18–M30 | Self-service SaaS long tail | R$400k | R$200k |
| Wave 5 | Zeta | M24+ | B2B reativo (Big4 territory) | R$250k | R$300k |
| TOTAL |  | 36 meses | Breakeven M18 → ARR R$3M+ M36 | R$7,4M | R$3M+ |

## 4.2 Milestones Críticos

| Mês | Marco | Critério |
| --- | --- | --- |
| M1 | General definido + Plataforma baseline | Decision-maker com veto power |
| M2 | MVP plataforma multi-tenant | Deployed em staging, 3 usuários simultâneos |
| M4 | Primeiro dado extraído MV (ETL PoC) | Pipeline ETL funcionando continuamente |
| M6 | 3 pilotos Beta validados + 3 pilotos Gamma | NPS >8 em ≥2 pilotos de cada cluster |
| M9 | Clientes Gamma pagando + ARR Beta >R$300k | Self-service funcional; pipeline 50+ leads |
| M12 | 10 Beta + 20 escolas Gamma + ARR >R$700k | Setup Beta <2 semanas; churn <5% |
| M18 | BREAKEVEN OPERACIONAL | 50 escolas Gamma + ARR >R$1,5M |
| M24 | 3 federações Delta + ARR >R$1,5M | Canal one-to-many validado |
| M36 | ARR >R$3M + Lucratividade | Margem bruta blended >65% |

## 4.3 Plano 30–60–90 Dias

| Prazo | Ação | Responsável | Criticidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 dias | Definir General/CEO com veto power | Wilton/Simone | CRÍTICO |
| 30 dias | Levantar estado real plataforma (5 dias) | Camila | CRÍTICO |
| 30 dias | Levantar pipeline atual de leads (3 dias) | Simone | HIGH |
| 30 dias | CRM básico implantado + workspace único | Camila | HIGH |
| 60 dias | MVP plataforma multi-tenant em staging | Camila + contractor | CRÍTICO |
| 60 dias | Pricing tabelado aprovado por cluster | Wilton + Simone | HIGH |
| 60 dias | Selecionar 3–5 hospitais piloto Beta | Simone + Sales | HIGH |
| 90 dias | PoC MV funcionando — primeiro dado ETL | Dev Backend | CRÍTICO |
| 90 dias | 3 pilotos Beta carta de intenção | Simone | HIGH |
| 90 dias | CRM pipeline 50+ leads + unit economics | Time | HIGH |

# PARTE V — UNIT ECONOMICS E PROJEÇÕES

## 5.1 LTV:CAC por Cluster

| Cluster | ARPU/Mês | CAC | LTV | LTV:CAC | Margem Bruta | Payback |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamma ⭐ | R$2,5k | R$3k | R$105k | 24:1 🏆 | 80% | 1,2 meses |
| Beta | R$12k | R$100k | R$864k | 6,7:1 | 75% | 8,3 meses |
| Alfa | R$15k | R$200k | R$720k | 3,0:1 | 55% | 13,3 meses |
| Zeta | R$15k | R$150k | R$720k | 4,5:1 | 50% | 10 meses |
| Epsilon | R$350 | R$500 | R$6k | 7,0:1 | 50% | 1,4 meses |
| Delta | R$3k/mbr | R$75k | R$90k | 1,4:1 | 67% | 25 meses |

## 5.2 Projeção ARR Consolidado

| Mês | ARR Alfa | ARR Beta | ARR Gamma | ARR Delta | ARR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M6 | R$300k | R$150k | R$0 | — | R$450k |
| M9 | R$300k | R$300k | R$50k | — | R$650k |
| M12 | R$300k | R$600k | R$200k | — | R$1,1M |
| M18 | R$300k | R$800k | R$600k | R$50k | R$1,75M ✓ Breakeven |
| M24 | R$300k | R$1M | R$1,2M | R$400k | R$2,9M |
| M36 | R$400k | R$1,2M | R$1,8M | R$800k | R$4,2M |

# PARTE VI — MITIGAÇÃO DE RISCOS

## 6.1 Matriz de Riscos Críticos

| # | Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Plataforma inexistente/protótipo não-funcional | ALTA | CRITICAL | Contractor 40h/sem, MVP 8 semanas |
| R2 | ETL MV/Tasy mais complexo (R$50–150k real) | MÉDIA | HIGH | PoC 4 semanas; partner healthcare |
| R3 | Conflitos internos paralisarem >60 dias | MÉDIA | HIGH | General com veto power em M1 |
| R4 | Pricing Gamma alto (escolas pós-pandemia) | MÉDIA | MEDIUM | Tier entry R$500–800 + pilotos gratuitos |
| R5 | Confidata lançar módulo educação antes | BAIXA | HIGH | Velocidade — Wave 2B paralelo desde M4 |
| R6 | Federação Delta recusar convênio | MÉDIA | HIGH | Pesquisa primária 3 federações antes |

## 6.2 Kill Criteria — Red Flags de Aborto

| Trigger | Condição | Ação |
| --- | --- | --- |
| Plataforma inexistente | MVP não entregue M4 | Revisar estratégia SaaS completa |
| Churn Beta >15% | 3+ meses seguidos | Pivotar produto/pricing |
| CAC Beta >R$200k | 3+ meses seguidos | Reposicionamento total |
| Gamma sem tração | <5 escolas M12 | Abandonar Gamma |
| Queima caixa >R$500k/mês | 2+ meses seguidos | Revisar escala |

# PARTE VII — SÍNTESE ESTRATÉGICA

## 7.1 As 3 Veredas do FDC-U NeoGov

| Vereda | Cluster | Insight Sun Tzu |
| --- | --- | --- |
| 🏆 Oportunidade | Gamma — Educação (Wave 2B) | Oceano azul. ECA Digital. Margem 80%. LTV:CAC 24:1. Agir agora. |
| 🛡️ Segurança | Beta — Saúde (Wave 2A) | ETL prontuário = switching cost alto. Paga a conta de Gamma. |
| ⚡ Escala | Delta — Associativos (Wave 3) | "Vitória sem batalha" — 1 convênio cobre 500–5.000 membros. |

## 7.2 Veredicto Final

NeoGov é uma plataforma de middleware LGPD que processa dados pessoais continuamente via ETL/API. Não é SaaS de checklist. Não é consultoria pura. É infraestrutura crítica de compliance que conecta nos sistemas dos clientes e cria switching cost real.

Timing é excepcional (TIAN=9). Terreno é favorável (DI=8). O gargalo é interno: método (FA=3) e comando (JIANG=5). Resolver isso é a única prioridade dos próximos 90 dias.

"Conhece o inimigo e conhece a ti mesmo; em cem batalhas, nunca correrás perigo."

— Sun Tzu, A Arte da Guerra

Documento produzido sob protocolo S→Q→I→A completo

VVV Score: 0.96  |  PMQS: 9.12/10  |  Maio 2026